## Slide 1
整改任务清单
列出现有对外开放的节点系统软件名称及版本信息
  OS
  DB (MySQL)
  WebServer （Apache/Nginx/Tomcat)
  Hadoop
对所有开放的Web服务
  明确划分管理界面和用户界面
    管理界面，实施白名单限制访问
    用户界面，列出整改计划
  对Nginx，升级到最新最稳定的版本(1.0以上的版本）
  对Tomcat，对照安全组提供的checkList, 完成加固。
  对数据通道
  白名单限制，只允许白名单来源的数据传输到BI系统内部。

## Slide 2
操作步骤
在已申请的空闲虚拟机上系统安装完整的测试环境
  OS, 版本与BI节点相同
  DB , 与待验证环境相同
  JDK, 与待验证环境相同
  Nginx , 升级到最新最稳定版本
  Tomcat, 版本升级到最新最稳定版本，完成加固操作
完成测试环境准备后，逐个业务验证测试
  列出待检查的业务清单（只验证对外开放的Web服务）
  与业务责任人一起完成业务验证。
    要求业务责任人预先准备验证checkList（三条最重要的） 。
    与业务责任人一起完成业务安装和测试，对照checkList检查。