## Slide 1
平台安全专项工作落地计划1
工作列表 | 责任人 | 完成时间 | 状态
安全专项工作造势： 合作方办公区悬挂安全横幅等 | 林啸鸣 216915 | 20170818 | 中软合作代表反馈横幅已制作中，预计一周内悬挂
质量管控： 1、QA紧密跟进版本研发过程，特别是安全评估、安全评审等环节 2、QA不定期抽检安全交付件内容，确保符合公司大的整体质量要求 3、QA要严格加强代码安全检视闭环状态，确保每一个版本的安全问题均得以闭环 4、严格执行《云服务版本转测试入口条件CheckList V2.1.xlsx》 | 唐庆华 00220586（深圳） 韩正晶 00275561（南京） | 月度例行 | 
赋能培训： 1、邀请安全组进行安全技能培训，对齐公司安全质量要求，并组织OJ考试 2、安全工具使用培训赋能，测试和开放内部均要掌握。 | 唐庆华 00220586（开发） 刘亚朋 WX385350（测试） | 20171031 | 收集安全测试组的安全培训素材，在平台组按周培训，预计10月份培训完成
安全考试： 1、组织新员工（华为员工、合作员工）进行入门级安全考试，不达标则不予落实编码工作 2、不定期组织安全抽检考试（开发、测试），检查安全知识掌握情况 | 唐庆华 00220586（开发） 刘亚朋 WX385350（测试） | 20170930 | 组织开发、测试安全入门考试
安全学习： 1、消费者云服务部安全技术、红线、规范要求需求，要求全员覆盖 2、代码飞检安全案例学习 3、项目组内容发现的安全问题进行分析整理，并组织组内学习 | 唐庆华 00220586（开发） 林啸鸣 00216915（测试、安全整体） | 20170930 | 首次培训暂定0818就行devops流程、安全规范培训
安全编码： 1、每一个版本开发需要按照《安全编码Checklist》进行自检，同时要100%进行安全代码review 2、QA会不定期进行抽检，确保安全编码动作执行到位 | 唐庆华 00220586 | 版本例行 | 

## Slide 2
平台安全专项工作落地计划2
重点工作及关键措施 | 责任人 | 完成时间 | 状态
制定安全工具使用赋能培训计划，并划分工具使用责任田，达到已完成培训的工具全员掌握使用方法，责任田田主具体深入分析、指导和改进工具建议的能力； | 林啸鸣 216915 唐庆华 220586 | 20170830 | 参考电软安全，安全工具掌握
每个版本进行devops流程符合度检查，从流程合规和交付件质量两维度进行审视，对不足之处给出改进措施并在下一版本落地； | 唐庆华 220586 赵金涛 166202 | 版本例行 | 审视
安全专项验证自动化能力整合，实现专项自动化率60%，通过率99%，安全用例全量执行时间缩短到8天以内，提升开发自验证和版本测试的效率。 | 林啸鸣 216915 | 20171230 | 自动化测试
对平台每个版本发现的安全问题就行分析汇总，并在组内组织学习； | 林啸鸣 216915 | 例行 | 例行
安全研发测试在工具、自动化等技术方面至少1个优秀实践，推广到周边产品 | 林啸鸣 216915 | 20171230 | 挑战（半年）
合作方配置安全专员,跟踪处理信息安全事务 | 唐庆华 00220586（深圳） 韩正晶 00275561（南京 | 20170830 | 中软王欢欢, 软通周琴
梳理合作方可接触到数据级别 | 林啸鸣 216915 | 20170830 | 
梳理合作方在生产环境、探索环境的权限 | 林啸鸣 216915 | 20170818 |