## Slide 1: XXX局点XXX产品XXX问题质量回溯报告
XXX PDU XXX开发团队
版本号:此回溯报告的版本号 作者: 姓名/工号 评审人:姓名/工号 批准人:姓名/工号 时间: XX年XX月XX日

## Slide 2: 1.1 基本信息
业务部门* | 例：电信软件/BSS/XXX产品部 | 产品* | XXX产品
问题来源* | 重大事故/ITR管理升级/网上问题/内部问题/客户投诉/安全问题等 | 问题级别* | 重大事故：一/二/三级 ITR管理升级：一/二/三级 问题：关键/严重/一般等
问题发生日期* | 2016年1月1日 | 问题回溯日期* | 2016年1月16日
原始问题单号* | icare单号:1234567/DTS单号:xxx等 | 质量回溯单号* | 质量回溯电子流中的单号http://fracas.huawei.com/RCAWeb/
发生问题版本* | PRODUCT V100R001C02LxxxyySP等 | 解决问题版本* | PRODUCT V100R001C03LxxxyySP等
质量回溯引导人* | 张三 00123456 建议为通过根因分析认证的人员（PDU质量经理/XQA/业务人员等） 一二级事故、一级ITR管理升级由P&S质量部负责组织和引导，并在P&S /产品线 ST审视回溯结果； 三级事故由各产品线研发质量部负责组织和引导，并在DU/PDU ST上审视回溯结果。 （参考《关于电信软件与核心网业务部端到端质量回溯的通知》） |  | 
质量回溯责任人* | 李四 00123457（对回溯问题负责的业务Owner，建议PM/LM以上人员） |  | 
质量回溯参与人* | 李四 00123457（角色），管理者必须参加质量回溯。 |  | 
蓝色字体是说明，请在正式使用时删除，用黑色字体代替

## Slide 3: 1.2 问题描述
问题详细描述
  需包括内容（什么时间-什么地点-什么人-发现什么产品-发生什么故障现象-造成什么影响）
  样例：2006年9月2日凌晨5点，接一线通报，中国移动八期扩容项目深圳局点XX产品XX版本割接失败，造成XX损失，引发客户强烈不满。
问题是如何恢复的（如果是事故，需要说明恢复时长）
  说明通过什么方法恢复业务，包括但不限于放通、重启规避、打补丁、修改配置、回退版本等。
  如果是事故，需要说明下事故恢复时长，以识别是否需要针对恢复时长开展管理根因分析。
  样例：通过在业务空闲窗口期回退版本，于9月2日11点恢复业务。恢复时长110分钟，主要是XXX原因导致。
造成的影响（如果有多个影响可分别列出）
  影响1：描述问题对外部客户/内部客户/下道工序的影响，量化影响结果（范围、数量、金额）；
  样例：故障造成约3000用户无法呼叫，造成客户收入损失XXX万美金。

## Slide 4: 1.3 组网或关键背景说明（可选，复杂问题建议提供）
背景说明：
说明该问题的背景，如客户的特点，项目交付的特点，以及其它和本次回溯相关的背景信息，便于参与者理解。
样例：Telmex是AM集团墨西哥本土子网最大的固网运营商，2012年底选择华为SmartCDN平台代替租用的Akamai平台（租金2万美金/日），合同要求支持100万用户（10％在线，即10万并发）。
组网结构或关键技术背景说明：
为便于理解，建议对网络结构进行图形化展示，对产品自身特有的技术背景、术语等解释说明，并描述出问题的业务场景，标示出现问题的网元，便于理解和交流。

## Slide 5: 1.4 过程回放图样例1（可选，跨功能团队回放图）
2015年底
2016.03.10
2016.03.22
2016.04.16
客户
一线
研发
什么产品版本，什么地点，什么角色，执行了哪些动作，输出的交付或带来的影响。与客户目标的差距1。
什么产品版本，什么地点，什么角色，执行了哪些动作，输出的交付或带来的影响。
什么产品版本，什么地点，什么角色，执行了哪些动作，输出的交付或带来的影响。与客户目标的差距2。
什么产品版本，什么地点，什么角色，执行了哪些动作，输出的交付或带来的影响，导致客户投诉或问题发生。
客户面问题，可以用交付过程回放的形式，来清晰描述问题。注意不需要体现研发内部的流程，要聚焦客户面事件描述。
通过回放提取出如下需要回溯的问题点：
技术问题1：在过程中识别出来的严重问题，便于下一步开展技术根因分析（可在上述回放中用红色字体标识）；
管理问题2：如恢复时间长（定界定位能力改进）、工作组的配合运作等、版本补丁的发布是否规范等。
事故、二级以上ITR管理升级回溯必选，其它可选。

## Slide 6: 1.4 过程回放图样例2（可选，简单按时间轴回放图）
通过回放提取出如下需要回溯的问题点：
技术问题1：在过程中识别出来的严重问题，便于下一步开展技术根因分析（可在上述回放中用红色字体标识）；
管理问题2：如恢复时间长（定界定位能力改进）、工作组的配合运作等、版本补丁的发布是否规范等。
升级后测试，发现XXX问题，升级失败，开始倒回
03:50
05:50
End
版本升级完成
开始迁移数据
00:40
倒回成功
05:30
迁移过程中，发现存在XX问题，后通过手工修改配置解决
02:20
2016.3.12 00：10
Begin
环境准备完成，开始升级版本
代表严重问题点
代表一般问题点
代表正常结点
事故、二级以上ITR管理升级回溯必选，其它可选。

## Slide 7: 2.1 问题汇总（技术根因分析）
本次回溯要开展技术根因分析的问题清单包括：
从第1章节问题描述、过程回放等活动中识别出来，需要开展技术根因分析的问题，在技术根因分析正式开展之前，做一个汇总，避免遗漏，下一步的技术根因分析，需针对每一个问题展开。
问题1：
问题2：
针对上述问题，识别是否是重犯问题：
主要从以下几个方面识别，是否是重犯问题：
1）已发布的预警整改；
2）PDU FRACAS空间共性问题清零菜单下，产品线层面已经发起排查过的问题；
3）其它局点或者其它版本已经发生过的问题。
问题1：不是重犯问题。
问题2：是重犯问题，为什么会重犯，在什么场景下重犯。（识别出管理根因改进点）

## Slide 8: 2.2 技术根因E-C分析（问题1：XXX问题）
  技术根因分析总结
    根因1：
    根因2：
    隐患点识别：除根因外，请对E-C图中的每个事件和防护点，以及多个事件之间的配合开展分析，发现可能存在的隐患点。
诱发操作
事件xx
成功的屏障防护（如自愈/复位、释放xx）
失效的屏障防护
导致故障症状事件
重要的Condition/Status
直接原因
补充说明/设计意图说明、证据，例如现场测试发现处理xx消息时长为13S
Effect-Cause 图
输入
Input
输出
Output
过程
Process
1
2
E-C分析（失效机理分析）：从诱发因素出发，说明在什么样的环境/条件下，缺陷是如何被激活，被激活之后，系统内部如何动作，最终导致外部可见的故障症状。 剖析一个完整清晰的故障传播路径。
适用范围：适用于问题根因比较复杂的问题分析，电软回溯报告中的技术根因分析要求使用E-C图形展示，识别出根因、隐患点。
正常事件
系统行为，主动宾格式描述
条件/状态
系统外部事件，缺陷触发条件
2
1
3
问题隐患点
描述所有故障症状
图标说明
补充说明
故障症状
诱发因素
成功防护
失效防护
针对防护屏障是否生效开展分析
说明事件发生的条件要求等

## Slide 9: 2.3 技术根因举一反三（根因1：XXX）
  告警分析：分析问题发生前后是否应该产生相关告警而没有产生？应该产生什么告警？如果有该告警产生是否该问题可以避免或减轻？如果已产生告警，该告警的定位信息是否完整？告警设计规则参见《业务与软件产品线告警功能设计基线》。
  相同/类似根因举一反三：针对识别出来的根因，发散思考，由点入面，从单点问题的改进扩展到一类问题的排查和预防。如句柄造成的内存泄露问题，可扩展到消息队列泄露等。 样例1：MemCPY没有保护长度导致内存越界问题，可扩展到梳理系统所有涉及到长度拷贝操作的处理排查和预防，比如StrCPY等； 样例2：系统割接友商，由于某个外部接口参数实现不一致导致业务失败，可扩展到系统梳理所有外部接口参数和业务处理流程，分析和标准/现网友商的差异，一次性完善和解决问题。
  纵向排查（本产品其他版本排查）：针对识别出来的根因，及举一反三的情况，对本版本以及其他版本进行排查，识别存在问题。（如果已排查未发现问题，也要说明在哪些版本开展了排查）；
  横向排查（其他产品排查）：如果涉及其它产品，需说明其它产品相关版本的排查情况（如果已排查未发现问题，也要说明在哪些版本开展了排查）。

## Slide 10: 2.4 技术根因改进计划
编号 | 根因/隐患 （why） | 改进类别 (what) | 改进措施 (how) | 交付件 (where) | 责任人 (who) | 完成时间 (when)
1 | 根因1 | 纠正修改 |  | 修改后的代码等 | 张三 00123456 | 2016-5-15
2 |  | 排查清零 | XXX通过XX在PDU内部对XXX、YYY版本组织排查，并在共性问题电子流中注册发起外部排查。 | 排查清零的邮件、纪要、进展等 |  | 
3 |  | 预防-负向需求 |  | 填写PDU FRACAS空间中的链接 |  | 
 |  | 预防-设计准则 |  | 填写PDU FRACAS空间中的链接 |  | 
 |  | 预防-测试经验 |  | 填写PDU FRACAS空间中的链接 |  | 
 |  | 预防-异常场景库 |  | 填写PDU FRACAS空间中的链接 |  | 
 |  | 预防-工具化 |  |  |  | 
1 | 根因2 | 纠正修改 |  |  | 李四 00123457 | 2016-5-10
2 |  | 排查清零 |  |  |  | 
3 |  | 预防-负向需求 |  |  |  | 
 |  | 预防-设计准则 |  |  |  | 
 |  | 预防-测试经验 |  |  |  | 
 |  | 预防-异常场景库 |  |  |  | 
 |  | 预防-工具化 |  |  |  | 
要包括三个方面：①纠正修改: 对问题的纠正措施； ②排查清零：网上的排查、生产的排查、研发举一反三的排查清零； ③负向经验预防：DFX改进需求、设计准则、测试经验、异常场景库、故障模式库、工具化等预防性措施

## Slide 11: 3.1 问题汇总（管理根因分析）
本次回溯要开展管理根因分析的问题清单包括：
主要从以下几维度识别：
1）开发流程问题：从分析出来的技术根因，识别问题的引入点和控制点，后续对开发阶段流程打开分析；
2）通过过程回放,识别关键问题点及对应的失效过程， 如：现网交付/日常维护过程中的问题点（是否重犯问题，对应的预警、整改、巡检等过程）、恢复时间长（定界定位能力改进，问题处理工作组的配合运作等、版本/补丁的发布是否规范等
序号 | 问题 | 关键失效过程
1 | 为什么开发阶段bsbus工作线程调用TCP发送消息时，socket参数设置不正确（阻塞，非阻塞参数）？ | 【研发】编码过程
2 | 为什么已知的慢盘问题没有提前整改？ | 整改的管理过程
3 | 为什么日常巡检未能发现慢盘问题？ | 日常巡检保障过程
4 | 为什么出现SDF进程数配置不足的瓶颈而未能提前识别？ | 管理服务交付过程
5 | 为什么事故从发生到通报事故耗时太长、故障现象和告警信息反馈不及时？ | 事故恢复过程
举例

## Slide 12: 3.2 管理根因分析（样例1：资料开发流程问题分析）
RN规划阶段
写作阶段
集中评审
测试阶段
翻译阶段
版本经理
维护/平台接口人
PL/写作接口人
集中评审
终稿评审
回溯主题所在的流程：《 RN交付一本通V2.0》
特性章节写作
写作培训交流
问题章节写作
其它章节写作
特性SE
一线发布
开工和计划
翻译
测试
终稿评审
发布上网
一线Draft预审
2014/1/3
2014/1/24-2014/2/9
2014/2/12
2014/2/9-2014/2/14
2014/2/14
2014/2/15
2014/2/17
上网发布
发布预演
测试
一线
翻译
版本组织集中评审，领域代表全部参加，未识别出该问题
控制点：为什么集中评审无法发现该问题？
写作时，MML的参数名称，从MML参数电子流中拷贝错误。
引入点：为什么会拷贝错误？
RN评审完后未走正式的转测试流程给网元和解决方案团队
控制点：QA未识别出该流程的缺失
RN是通过测试经理走读进行的测试，未发现该问题
控制点：为什么测试未发现该问题
2014/2/13
定义流程，按流程阶段打开
注明时间节点
按角色梳理实际的活动，失效活动用颜色标记
描述实际活动是如何执行的，再引出问题
  关键失效活动及问题点：
    问题1：

## Slide 13: 3.2 管理根因分析（样例2：开发流程问题分析）
开发人员根据设计进行编码，bsbus线程调用TCP发送消息时，调用底层socket函数，参数设置不正确（阻塞，非阻塞参数），
引入点1：为什么参数设置错误？
需求分析
设计
编码
SIT&SVT
测试
开发
测试
代码编写
测试设计有网络故障注入测试，但是挂死的触发场景比较复杂，很难通过HLT模拟。
从可靠性专项测试方面分析，模拟了主线程的挂死检测，没有模拟工作线程的挂死检测（该场景属于工作线程）
控制点1：bsbus工作线程挂死没有检测机制，测试设计为什么遗漏该问题的挂死场景覆盖？
需求分析
需求评审
测试执行
测试评估
测试设计反讲
Review
开发自测
详细设计
概要设计
测试设计
2013.2.1
2013.3.1
2013.3.25
2013.4.10
2013.4.20
  关键失效活动及问题点：
    问题1：
    问题2：
根据前面识别的关键失效过程，逐个详细打开过程活动，找到关键失效活动

## Slide 14: 3.2 管理根因分析（样例3：需求开发流程问题分析）
MKT
R&D
SE
需求提出
跨R版本同步
提交OR电子流
一线
需求分析&设计
在R15版本上开发实施&测试该需求
MKT评估该需求不属于需求管理范围，将OR驳回。
引入点：为什么MKT将该OR驳回？
  控制点：SE因未见到OR电子流没提CR。
控制点：R15内部实施开发时缺少问题单跟踪。
需求决策
需求分析&设计
需求开发&测试
需求开发流程
邮件反馈需求
需求评估并决策接纳
SystemAkut
由于没有问题单或CR因此R16未同步
TR5之后德电集团准入，研发与一线之间建立了快速闭环客户问题的渠道。
对内为了在临近TR6能快速响应客户，因此版本层面经过SystemAkut决策接纳，并临时交付。
对外要求一线提交正式OR电子流，以便后续版本继承。
2013.2.25
2013.3.1
2013.3.2
2013.3.3-3.14
发布上网
2013.3.15
2014
评估需求合理性
  流程活动问题识别：
    问题1：
    问题2：

## Slide 15: 3.2 管理根因分析（样例4：网络维护流程问题分析）
2013.10
2014.2
网络设计
软调/集成
割接
工程维护
一线服务
机关服务
维护
割接/
转工程维护
根据网设指导
完成设计
割接申请
按照网设说明书进行审计，输出网设设计规格、组网和配置， 没有配置ARP探测/动态路由功能
引入点1：为什么未配置ARP探测/动态路由功能
审核
维护推动配ARP
根据ATP用例进行联调，ATP用例无单纤故障用例
引入点2：为什么ATP用例缺少单纤故障用例
ATP、周边网元
联调
未执行
审核巡检工具结果和割接Checklist，巡检工具实现错误，ARP配置检查结果无输出
控制点1：为什么没有审核出没有ARP配置检查结果的问题
  流程活动问题识别：
    问题1：
    问题2：

## Slide 16: 3.3 详细根因分析（活动要素法+5WHY样例）
注：红色字体部分为关键根因
人员：开发人员按照常规问题单设计实现方案
失效活动：模块设计
问题：为什么模块设计中未明确定义组件接口参数的含义？
活动输出：模块设计文档，太简单，没有明确参数值含义
根因1:
在研版本网上问题单的处理要求不明确
在研版本修改的网上问题单未要求按照模板输出模块设计
执行标准：TRAN未提供正式接口文档，以邮件形式说明函数功能
TRAN是老组件，不再进行新开发，放松了质量要求
根因2:
对老组件接口变更的质量要求管理松懈
PL、MDE参与方案澄清和设计评审
活动输入：方案设计，SE输出的设计方案OK
工具：不涉及
活动步骤：略
【改进点提取】
1、【流程指导】梳理网上问题转DTS单的处理要求和规范，与补丁要求对齐，部门内进行发文；
2、【流程指导】明确对老组件接口变更的质量要求，明确提供正式的接口文档；
3、【排查清零】对R17/R17.1版本新增的组件接口，要求组件输出接口文档，对接口使用进行排查，看有无接口使用与文档不一致的问题。
根据前面识别的关键失效活动，利用活动要素（6E）+5WHY的方法分析
6E：针对每个活动的问题，分析人员、活动输入，活动步骤、活动输出、执行标准、工具6个要素存在的问题
5WHY：针对存在问题的要素，分别进行5WHY分析，找到根因

## Slide 17: 3.4 管理根因改进计划
序号 | 问题根因 （why） | 改进分类 （what） | 改进措施 （how） | 交付件 （where） | 责任人 （who） | 完成时间（when）
1 | 根因1 | 流程活动 | 刷新XXX微流程，细化XXX活动，增加XXX要求。 | 《XXX微流程》 | 张三 00123456 | 2016-5-15
2 |  | 人员管理 | 组织对XXX角色开展XXX课程的培训，培训后一周内完成考试。 | 培训记录、考试记录 | 张三 00123456 | 2016-5-15
3 |  | 技术规范 |  |  |  | 
1 | 根因2 | 流程活动 |  |  |  | 
2 |  | 人员管理 |  |  |  | 
3 |  | 技术规范 |  |  |  | 

## Slide 18: 4.1 共性问题识别（需要推送到其它PDU排查的问题）
序号 | 共性问题分类 | 共性问题描述 | 电子流注册责任人 | 计划注册完成日期 | 其他产品排查建议
1 | 技术共性问题 | Oracle11gR1版本分区字段为TIMESTAMP类型的日分区表T_TPS_STATISTICS表imp导入非常慢。 建议大家oracle11g多采用expdp/impdp。 | 张三 00123456 | 2016-4-28 | 主要涉及XXX、XXX产品，请重点排查XXX模块。
2 | 技术共性问题 |  |  |  | 
3 | 管理类共性问题 |  |  |  | 
总结描述本次回溯所识别的共性问题，包括技术类的共性问题，和管理类的共性问题。如果需要其他PDU的产品开展排查清零，请在PDU FRACAS空间（http://fracas.huawei.com/profile/pdu/Default.aspx）的共性问题清零模块注册共性问题。