## Slide 1: eData2017一期FP委托开发项目合作立项申请
2017-07-20

## Slide 2
1、项目基本信息及需求背景
项目名称 | 大数据平台部eData委托开发项目(2017游戏一期) |  | 
合作方式 | 委托开发 | 商务模式 | FP
预计合同金额(元) | 94.7万（人民币） | 预计工作量(人天） | 1158（人天）
建议供应商 | 中软国际 | 实施地点 | 南京
项目经理 | 苏强 00413027 | 合作PM | 曹洁生 00265108
项目开始日期 | 2017.8.11 | 项目结束日期 | 2017.10.30
立项人数 | 15 |  | 
受益项目名称 | 大数据平台/9402292 | 分摊比例 | 100%

## Slide 3
1、项目基本信息及需求背景
项目名称 | 大数据平台部eData委托开发项目(2017视频一期) |  | 
合作方式 | 委托开发 | 商务模式 | FP
预计合同金额(元) | 25.3万（人民币） | 预计工作量(人天） | 309（人天）
建议供应商 | 软通动力 | 实施地点 | 南京
项目经理 | 苏强 00413027 | 合作PM | 曹洁生 00265108
项目开始日期 | 2017.8.11 | 项目结束日期 | 2017.10. 30
立项人数 | 3 |  | 
受益项目名称 | 大数据平台/9402292 | 分摊比例 | 100%

## Slide 4
大数据平台部eData委托开发项目(2017游戏一期)合作需求及必要性
eData2017游戏产业报表重点规划实现：重要指标开发，现网问题优化，需要通过合作项目补充开发及测试资源。
需求标题 | 需求描述
运营趋势界面优化 | 替换原EDC运营趋势界面， 界面呈现元素重新规划
结算文件接口中填充支付渠道信息 | 对于会员有效下载数的统计，要求使用订购时的计费渠道
Edata_new/易数日表统计V2处理优化 | 由6.23日起，易数日表统计V2变得异常缓慢，多个指标无法正常输出。优化版本
运营趋势界面优化 | 当选择按支付渠道分组时，只能呈现以下指标：货币类型 会员有效下载量 总流水 合作渠道流水 订阅流水 IAP流水 PPD流水 付费次数 IAP付费次数 PPD付费次数 付费用户数 IAP付费用户数 PPD付费用户数。
自有品牌运营-EDP-新增区域运营-会员联营 | 因为新增品牌运营涉及一个项目对应多个国家或地区，在新增加的区域运营目录下，增加区域运营报表，此需求在区域运营的目录下增加会员联营统计页面
EDC->精品包迁移改版 | 涉及页面：EDC->精品包 采用统一新交互风格 CP账号只能查询CP相关数据，非CP账号只能查询其授权项目的相关数据

## Slide 5
大数据平台部eData委托开发项目(2017视频一期)合作需求及必要性
eData2017游戏产业报表重点规划实现：重要指标开发，现网问题优化，需要通过合作项目补充开发及测试资源。
需求标题 | 需求描述
BDI在话单采集控制流增加参加校验 | BDI在话单采集控制流增加参加校验
EDP 订购用户能区分不同客户端的数据（Android/iOS/WebTV) | 订购用户能区分不同客户端的数据（Android/iOS/WebTV) 说明：需要统计应用内订购的数量，报表包括日、周、月报表，能区分不同的客户端
EDP 用户活跃 能区分不同类型终端（Android/iOS/WebTV) | 统计报表能区分不同的客户端的活跃用户数、注册用户活跃数（Android/iOS/WebTV)
统计不同客户端的留存用户 | 【统计不同客户端的留存用户】 分母为当天新增的活跃用户数，分子是第二天还留存的用户 （第二天通过Android登录的用户留存；以及第二天通过WebTV登录的用户留存）。
统计不同版本客户端的数量 | 根据不用的客户端，分别统计版本号分布情况。
视频报表队列迁移 | 视频报表与游戏报表争抢FI资源

## Slide 6
大数据平台部合作立项申请总览
序号 | 项目名称 | 预计工作量(人天) | 预计合同金额(万人民币) | 预计规模 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 建议供应商
1 | 大数据平台部eData委托开发项目(2017游戏一期) | 1158 | 94.7 | 15 | 2017/8/11 | 2017/10/30 | 中软国际
2 | 大数据平台部eData委托开发项目(2017视频一期) | 309 | 25.3 | 3 | 2017/8/11 | 2017/10/30 | 软通动力
 | Total | 1287 | 105.4 | 18 |  |  | 

## Slide 7
同意大数据平台部eData委托开发项目(2017游戏一期)立项申请，立项金额为94.7万人民币
同意大数据平台部eData委托开发项目(2017视频一期)立项申请，立项金额为25.3万人民币
待决策

## Slide 8
Thank you！