2017-7-10 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-7-10(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-4F-7会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾及本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任人** | **上周回顾** | **本周计划** | **会议结论和建议** |
| 瞿成兵 | 1. 易数：当前正在做的2个需求（中东mobilin006B提出）已经优化方案，参考大数据,：增加对SDK原始话单（ODS）做  数据模型抽象（DWD（S）），把共性的指标抽取出来单独统计； 后续计划逐步对所有原始话单做模型抽象； 2. 大数据报表：视频融合报表需求RAT已经接纳，待开发评估工作量、排期计划； | 本周继续做视频产业报表的优化方案：  2.数据模型抽象层 | 1,现网做了一些数据清理,需要整理出指导书;作为后续类似操作的指导;  2,数据清理的工作,是否可以做到软件版本中,需要瞿成兵分析; |
| 韩正晶 | * + - 1. 网宿CDN切换;       2. BDI流程整理;       3. 业务下线跟踪专项       4. 分析了BDI文件下载流程edata\_parallel\_base,增加统计项       5. DWS测试讨论准备       6. 5台tensorflow 安装 | 磁盘下线方案 | 1,磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间; |
| 邱涛 | 1. 现网运行情况:本周现网运行情况趋于平衡。 2. 项目运作： (1) 月底版本验收问题较大，后因环境问题，目前还无法进行二次验收; (2) 组织进行工作量评估标准，完成V1.0; (3) 初步分析各流程工作时长，待优化; (4) 7月上半月需求澄清及下半月需求分析 | 1. 7月下半月需求分析 2. 月度网上问题总结 |  |
| 曹洁生 | 201706H2严重延迟，开发已完成，但由于开发环境中FI层故障，影响验收，已决定重装部分部件，预计下周一（7.10）恢复。201707H1版本已提前分析和方案评审; | 下周周一完成06H2验收，并启动07H1开发，建立起DevOps&自动化测试能力。 | 1. 每个特性工作量评估需写在周报中； 2. 特性团队的阵型以及人员写清楚； 3. DevOps工作,后续请曹洁生牵头 4. 自动化用力,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化; |

# 易数迁移WiseData方案讲解，本周ST例会汇报

# RAT结论

本次次RAT接纳4条；，77人天的工作量，均为视频需求。

具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **需求提交人** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **产业** | **工作量(人天)\*** |
| 统计不同版本客户端的数量 | 【统计不同版本客户端的数量】了解客户端版本分布情况，决定是否强制升级客户端 说明：根据不用的客户端，分别统计版本号分布情况。 | 范建波 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 视频 | 22 |
| 统计不同客户端的留存用户 | 【统计不同客户端的留存用户】 分母为当天新增的活跃用户数，分子是第二天还留存的用户 （第二天通过Android登录的用户留存；以及第二天通过WebTV登录的用户留存）。 | 范建波 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 视频 | 22 |
| 内部优化（BDI） | 1、前段时间由于业务侧话单不严格按照接口文档，存在各种异常字段，导致报表数据异常： 1） 扩容字段中缺少；标志，导致前后2个字段窜接 2） 本因为正数值的字段，携带非数字（字母、负号等）； 3） 必填字段为空； 4） SDK上报事件话单，时间字段范围太大，导致hive碎片严重；  2、BDI当前采集话单都是串行，入库效率低 | 瞿成兵 | 瞿成兵 00381064 | 内部优化 | 视频 | 22 |
| 内部优化（支持时区带小数的项目接入） | 缅甸Video cloud接入易数，其对应的时区为 ：UTC +6.5； 易数在分配项目时报错，不支持时区带小数 | 瞿成兵 | 瞿成兵 00381064 | 内部优化 | 视频 | 11 |

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 8 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10 已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 | Open | 2017/6/26 |  | 邱涛 |
| 16 | 确认视频后续版本计划 |  | Open | 2017/7/10 |  | 瞿成兵 |
| 17 | FI的权限需要收回 |  | Open | 2017/7/10 | 2017/7/15 | 曹洁生 |
| 18 | 1,现网做了一些数据清理,需要整理出指导书;作为后续类似操作的指导;  2,数据清理的工作,是否可以做到软件版本中,需要瞿成兵分析 |  | Open | 2017/7/10 | 2017/7/15 | 瞿成兵 |
| 19 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 |  | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 20 | 自动化用力,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 |  | Open | 2017/7/10 | 2017/7/20 | 曹洁生 |