2017-7-17 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-7-17(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-4F-7会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾及本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任人** | **上周回顾** | **本周计划** | **会议结论和建议** |
| 瞿成兵 | 1.易数：当前正在做的2个需求（中东mobilinkx提出）已经优化方案，参考大数据,：增加对SDK原始话单（ODS）做  数据模型抽象（DWD（S）），把共性的指标抽取出来单独统计，当前版本进度正常；后续计划逐步对所有原始话单做模型抽象；  2.整理易数内部优化需求方案；  3.大数据报表：视频融合报表需求RAT已经接纳，待开发评估工作量、排期计划； | 1.易数存量需求承接，内部需求方案优化；  2.本周重点要，参与开放平台版本 | 现网数据清理指导书，需要重新评审 |
| 韩正晶 | * + - 1. 廊坊磁盘缩小跟踪       2. 网宿CDN切换       3. 业务下线跟踪专项       4. DWS测试       5. FI集成elk验证       6. FI集成impala验证       7. 支持美研tensorflow探索验证       8. 科学实验室(探索环境)专项工作交接 | 1. 本周继续跟踪讨论廊坊磁盘缩减方案，网络带宽继续澄清  2. impala 本周验证如下两条访问使用链路 2.1hdfs->impala  2.2hdfs->hbase->impala  3.elk方案 本周装好FI集群和elk集成，并验证完毕; |  |
| 邱涛 | 1. 现网业务运行情况 1.1. 本周系统运行基本稳定，未出现较大性能问题。 1.2. 定位两个版本算法问题，待合入版本。 1.3. 周五出现一个HIVE服务僵死的问题，经FI定位为版本BUG在，重启HIVE服务后运行正常，需要规划版本升级。 1.4. 月度问题总结， 1.4.1. 目前重点还是性能问题，两个思路：1. 待优化版本上线修改是否外部表加载内存选项（等待版本上线），2. 清理现网垃圾数据，已收集表大小，待分析清理策略时HIVE服务停止，未进行。 1.4.2. 待合入版本的问题，请洁生，明亮关注，尽快合入版本。 1.4.3. 上个月袁程在现网做的一些操作，待整理合入版本。 2. 需求分析 2.1. 上周因环境问题未完成验收。开发交付件缺乏端在端交付思维，即以交付件资料并不能在现网完成功能的部署。 2.2. 7月下半月需求分析，已与开发对齐功能目标及方案实现，完成工作量评估。 | 1. 梳理切换工作思路。（目标，任务，初步计划）  2. 拉通功能，构建数据模型。  3. 现网性能优化 |  |
| 曹洁生 | 201706H2严重延迟，开发已完成，但由于开发环境中FI层故障，影响验收，已决定重装部分部件，预计下周一（7.10）恢复。201707H1版本已基本开发完成，待测试和准备资料。201707H2版本需求已开始分析。 | 下周周一（7.17）完成06H2验收。特性团队完成07H1版本自测和资料准备。 | 1.下周一或者周二组织一次AAR；  2.明后天与苏强梳理TALM需求、RAT、AHB流程； |

# 重点工作进展汇报

已刷新

SVN配置库目录：[https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS\_WAD\_SVN/trunk/eData-CBG/Team/02. 重点工作/大数据易数重点工作.xlsx](https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS_WAD_SVN/trunk/eData-CBG/Team/02.%20重点工作/大数据易数重点工作.xlsx)

# RAT结论

本次次RAT接纳5条；，116人天的工作量，均为游戏需求。

具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **RAT上会时间** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **产业** | **工作量(人天)\*** | **RAT结论** |
| 自有品牌运营-EDP-修改合作管理 | 修改页面：EDP->合作管理 主要说明：增加货币类型；增加可选的支付渠道分组选择，当选择按支付渠道分组，不统计前4个用户指标；项目总流水名称改为支付渠道总流水 筛选条件：支付渠道、货币类型 详情指标：支付渠道 合作伙伴 合作伙伴ID 下载量 启动次数 新增用户 活跃用户 CP会员有效下载 会员总有效下载 CP有效下载占比 货币类型 支付渠道总流水 CP预计总流水 合作渠道流水 订阅存量流水 PPD流水 IAP流水 | 2017-07-17 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 游戏 | 18 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 自有品牌运营-EDP-修改付费分析-扣费统计 | 修改页面：EDP->付费分析->扣费统计 主要说明：新增按支付渠道维度统计，将失败原因详情转移至主界面下方 筛选条件：支付渠道 详情指标：支付渠道 套餐模式 套餐类型 付费金额 计费请求次数 计费成功次数 计费成功率 计费收入  失败原因：支付渠道 套餐模式 套餐类型 错误类型 失败次数 失败占比 | 2017-07-17 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 游戏 | 23 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 自有品牌运营-EDP-新增区域运营-会员联营 | 新增页面：EDP->区域运营->会员联营 主要说明：会员推广分析报表保留，基于会员推广活动统计增加支付渠道维度，同时在分组详情涉及支付渠道维度时，不统计前4个指标：号码获取率 订购点击次数 订购成功数 订购转化率 筛选条件：支付渠道 货币类型 推广渠道 营销活动 趋势指标：号码获取率 订购点击次数 订购成功数 订购转化率 总会员数 合作渠道会员数 订阅存量会员数 新增会员数 新订购会员退订数 新订购会员主动退订数 新订购会员客服退订数 非新增会员数 非新增会员退订数 非新增会员主动退订数 非新增会员客服代退订数 免费期会员数 宽限期会员数 正式期会员数 7日留存会员数 7日留存率 7日留存率（7日均值） 应收租会员数 成功收租会员数 会员总流水 合作渠道流水 订阅流水 非新增活跃会员数 非新增会员活跃率 新增活跃会员数 新增会员活跃率 分组选择：组合1（推广渠道+子渠道ID+活动名称+合作伙伴）；组合2（推广渠道+合作伙伴+支付渠道） 详情分组：推广渠道 子渠道ID 活动名称 合作伙伴 支付渠道 | 2017-07-17 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 游戏 | 30 | 02 接纳|组织方案设计 |
| EDC->联合营销分析 | 修改页面：EDC->联合营销分析 主要说明：基于联合营销统计增加支付渠道维度，同时在分组详情涉及支付渠道维度时，不统计前4个指标；需要明确固定分组组合，以便后台预制数据 筛选条件：货币类型 合作伙伴 运营市场 支付渠道 推广渠道 营销活动 趋势指标：号码获取率 订购点击次数 订购成功数 订购转化率 总会员数 合作渠道会员数 订阅存量会员数 新增会员数 新订购会员退订数 新订购会员主动退订数 新订购会员客服退订数 非新增会员数 非新增会员退订数 非新增会员主动退订数 非新增会员客服代退订数 会员总流水 合作渠道流水 订阅流水 非新增活跃会员数 非新增会员活跃率 新增活跃会员数 新增会员活跃率 分组选择：组合1（合作伙伴+运营市场+推广渠道）；组合2（合作伙伴+运营市场+推广渠道+子渠道ID+活动名称）；组合3（合作伙伴+运营市场+推广渠道+支付渠道） 详情分组：合作伙伴 运营市场 推广渠道 子渠道ID 活动名称 支付渠道 | 2017-07-17 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 游戏 | 35 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 现网问题合入 | 包括： 1. 数传递给BFM的cptotalfee结算文件中，数据不一致问题 -- 算法错误 2. 04在易数提供给游戏侧的账单单里面，记录都是0，但是在易数的页面上有收入 -- 页面实现错误 3. EDC界面订阅流水，全是负数 -- 性能优化，选择不加载大表到内存 4. EDC运营趋势应用详情部分合作伙伴查询不到详情数据 -- 性能优化，索引创建 5. EDP会员推广活动页面6月29和6月30没有数据 -- 性能优化，SQL优化 | 2017-07-17 | 邱涛 00255622 | 内部优化 | 游戏 | 10 | 02 接纳|组织方案设计 |

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 8 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10:已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 2017-07-17：版本待验收 | Open | 2017/6/26 |  | 邱涛 |
| 16 | 确认视频后续版本计划 | 2017-07-17:今年主要是2C需求，2B还未启动，当前无计划 | Open | 2017/7/10 |  | 瞿成兵 |
| 17 | FI的权限需要收回 | 2017-7-14:七台可收回，剩余一台还需沟通收回 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/15 | 曹洁生 |
| 18 | 1,现网做了一些数据清理,需要整理出指导书;作为后续类似操作的指导; 2,数据清理的工作,是否可以做到软件版本中,需要瞿成兵分析 | 2017-7-12：清理方案昨天发出来了 ； 2017-7-17：方案需重新评审 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/15 | 瞿成兵 |
| 19 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 20 | 自动化用例,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 | 2017-7-14:测试环境搭建中，BDI部件异常，正在解决 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/20 | 曹洁生 |
| 21 | 输出版本迁移方案，需标明工作量 |  | Open | 2017/7/17 | 2017/7/21 | 蒋潇、邱涛 |
| 22 | 将网上问题合入现在的版本，增加一条需求跟踪 |  | Open | 2017/7/17 | 2017/7/21 | 邱涛 |
| 23 | 7月24日过一次AAR |  | Open | 2017/7/17 | 2017/7/24 | 曹洁生 |
| 24 | impala 本周验证如下两条访问使用链路 1.hdfs->impala  2.hdfs->hbase->impala |  | Open | 2017/7/17 | 2017/7/21 | 韩正晶 |
| 25 | elk方案 本周装好FI集群和elk集成，并验证完毕 |  | Open | 2017/7/17 | 2017/7/21 | 韩正晶 |
| 26 | C500Sp205补丁问题清单澄清分析，需要分析补丁的是否被其他句点使用过？是否稳定？是否对外部如bdi有联动以来升级。 |  | Open | 2017/7/17 | 2017/7/21 | 韩正晶 |