2017-8-7 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-8-7(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-7会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾及本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任人** | **上周回顾** | **本周计划** | **会议结论和建议** |
| 瞿成兵 | 1、当前正在做的2个需求（中东mobilink提出）已经优化方案，参考大数据,：增加对SDK原始话单的数据模型层抽象； 本周功能验收OK，待发布&升级； 2、视频报表 2B业务结果数据接入大数据指标分析与方案整理，已经上大数据RAT汇报通过，计划8月中旬联调； 3、易数8月份迭代需求准备 | 1.易数8月份迭代需求讲解与分解分配； 2.分析易数报表迁移wiseData方案 3.大数据报表 融合视频报表需求分析； |  |
| 韩正晶 | 1. 廊坊磁盘去载方案  2. 业务下线跟踪专项  3. 易数oracle tablespace 部分表空间满  4. 欧洲公有云项目  5. 数据比较工具开发  6. 探索环境使用支持  7. 合作立项 | 磁盘下线操作落实 |  |
| 邱涛 | 1. 网上运行情况 1.1. 系统性能运行正常，索引创建时间有所增加 1.2. 上线后功能不正常，BDI文件丢失，周五开始不能正常调度。紧急定位中。 | 1. 确认业务合同计划。 2. 7月下半月版本验收。 3. 切换方案设计。 |  |
| 曹洁生 | 201707H2版本已转验收，201708H1受影响大约2天 | 201707H2版本已转验收，201708H1受影响大约2天 |  |

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 8 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10:已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 2017-07-17：版本待验收 2017-07-25: 版本待验收,如果通过,请业务试用(验收责任人邱涛) 2017-07-29：版本已验收，田俊杰已验证OK，待上线。 2017/7/31: 8月10号前上线; 2017/8/4:待上线 | Open | 2017/6/26 | 2017/7/30 | 邱涛 |
| 16 | 确认视频后续版本计划;需要确认2B合同到期时间; | 2017-07-17:今年主要是2C需求，2B还未启动，当前无计划 2017-7-21： 跟视频侧产品经理确认，由于华为账号、华为支付暂不考虑支持运营商2B的特性（一键注册、一键订购、中期收租等），APP也不会做定制，17年底前不会考虑2B特性版本计划；  存量局点后面的策略整体是，不收编，合同到期后终止； 如果存量运营商想继续合作，引导做套餐的融合（如订购视频 送捆绑流量），支付通道、短信通道的合作，并接受华为视频APP不定制；  对于新增局点，如果运营商认可上面的要求，可以合作； 2017/7/24: 已有的2B合同不再续签,到期下线;需要确认2B合同到期时间; 2017/7/28:视频当前项目的合同&商用时间情况;每个合同的有效期为 3—5年;跟RDPM、产品管理、SE确认：2B项目，暂时没有后续路标 2017/8/4:游戏产业项目信息确认中，答复下周反馈 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 瞿成兵,邱涛 |
| 19 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 2017/7/28:方案正在家里的测试环境上验证，但是退服太慢160G 数据退服了30个小时，正在定位中 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 20 | 自动化用例,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 | 2017-7-14:测试环境搭建中，BDI部件异常，正在解决 2017/7/24:新迭代的自动化必须完备,如果本迭代完不成,下个迭代优先安排; 2017/7/31:1,测试策略审视;2,需要考虑向wisedata迁移 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 曹洁生 |
| 27 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 | 2017/7/28:目前是重点对于消耗时长最长的易数日表统计V2/H003：内容概览日表统计进行优化;月初时即需要153分钟，现在月末结算优化到117分钟，不再报内存溢出错误 2017/8/4:分析原因，明细表索引创建时间由原40分钟增长到2小时，对处理总时长影响很大，需要FI支持定位。 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶、邱涛 |
| 28 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 | 2017/7/31:继续研究: TRM用起来,TALM关注实例化需求,SmartIDE关注特性开发和看板, CIDA关注自动化测试, DTS, Deployment | Open | 2017/7/24 | 2017/7/31 | 曹洁生 |
| 29 | 补齐吞吐量(预留1人月给邱涛,蒋潇; 用于新的wisedata版本前期试点, 万明亮安排个骨干) | 2017/8/3:201708H2,201709H1预留 | Open | 2017/7/31 |  | 万明亮 |
| 30 | 下周讲项目管理的内容 |  | Open | 2017/8/7 | 2017/8/14 | 万明亮 |