2017-8-14 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-8-14(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-6会议室  UPARK: 五楼1会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 会议纪要

## 易数报表迁移wiseData方案已确定，要求8月底完成开发，投入人员邱涛、蒋潇、李浩，蒋潇；

## 视频版本发布，每月一次；游戏版本发布，每周一次；需要确认是否一起发布；

## 后期例会关注点为老版本下线，现网情况，新版本迁移。

# 项目管理内容汇报

## 团队近期目标：团队稳定，按时按质量的完成交付；

## 需对团队当前的状态进行分析，明确PL岗位的认知，改进工作有哪些；

## 重新修改汇报材料，下周一重新汇报

# RAT结论

本次次RAT接纳12条，共计126人天的工作量，其中2条为视频，共计15人天；剩余10条为游戏，共计111人天。

详情如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **RAT上会时间** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **产业** | **工作量(人天)\*** | **RAT结论** |
| cp分成结算表数据剔除none数据 | 1、有HVS点播话单但没有TOP合约话单（产品信息话单）， 也就是免费内容， 确认易数侧是有做过滤的，这没有问题。 2、有TOP侧合约话单和TOP付费话单，但没有HVS点播话单，数据就展示如下，内容ID，内容名称， 归属合作伙伴都展示成none，很不合理。请quchengbing看下像这种场景下是否可以把数据给过滤掉，不要在页面展示 （中东也存在这种情况） | 2017-08-14 | 瞿成兵 00381064 | 内部优化 | 视频 | 5 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 统计通过WebTV点击下载APP的用户数 | 统计通过WebTV点击下载APP的用户数，用于活动推广，引导用户下载APP； | 2017-08-14 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 视频 | 10 | 02 接纳|组织方案设计 |
| H5游戏会员需求-会员退订分析 | 涉及页面：EDP->用户趋势->会员退订分析(在原页面上改动，改新风格) 主要说明：会员退订分析基础上，在KJAVA/ANDROID之后新增H5产品类型（productType=4：H5游戏会员）统计，并计入ALL 筛选条件：套餐模式、渠道选择 趋势指标：主动退订会员数 客服代客退订会员数 系统自动退订会员数 退订率 免费期主动退订会员数 付费期主动退订会员数 免费期客服代客退订会员数 付费期客服代客退订会员数 免费期退订会员数 当日付费当日退订会员数 局方客服退订会员数 自动切换退订会员数 详情分组：同ANDROID | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 15 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_有效下载刷量中间结果表 | 系统每天定时执行预处理程序，扫描分析当天的“下载话单”，发现当天同一用户只下载不启动的同一CP的内容超过5个（阈值可配），则记录中间结果。 联合主键：“项目ID”+“日期”+“UserID”+“CP ID” | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 6 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_有效下载刷量嫌疑CP报表 | 给出“有刷有效下载嫌疑”的CP列表，以及该CP用来刷量的用户ID。 由研发、运维按巡检要求，输出（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天），汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《有效下载刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载内容数”降序排。 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 16 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_有效下载刷量嫌疑用户报表 | 给出“有刷有效下载嫌疑”的用户列表，以及该用户给哪些CP在刷有效下载量。 由研发、运维按巡检要求，定期（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天），汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《有效下载刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载内容数”降序排。 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 8 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_榜单刷量中间结果表 | 系统每天定时执行预处理程序，扫描分析当天的“下载话单”，发现当天同一设备对同一游戏的下载超过5次（阈值可配），则记录中间结果。 联合主键：“项目ID”+“日期”+“设备ID”+“内容ID” | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 6 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_榜单刷量嫌疑游戏报表 | 给出“有刷榜嫌疑”的游戏列表，以及该游戏用来刷榜的设备。 由研发、运维按巡检要求，输出（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天），汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《榜单刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载次数”降序排。 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 8 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_榜单刷量嫌疑设备报表 | 给出“有刷榜嫌疑”的设备列表，以及该设备给哪些游戏在刷榜。 由研发、运维按巡检要求，定期（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天）， 汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《榜单刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载次数”降序排。 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 8 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 后台->刷量行为识别报表需求\_刷量嫌疑设备报表 | 给出“有超过1个UserID”的嫌疑设备记录，按字段：“UserID首次出现日期”降序排。由研发、运维按巡检要求，定期（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求立即执行，导出每日扫描累积得到的《刷量嫌疑设备表》CSV格式文件。系统每天定时执行预处理程序，扫描分析30天内“activityID非空的浏览话单”、“下载话单”，找出有超过1个UserID的设备ID，插入到本表。联合主键：“设备ID”+“UserID”。“UserID首次出现日期”作为分区，可删除过期记录。“手机号”话单中可能没有。“下载内容归属CP”只在下载话单中才有 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 12 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 现网问题合入 | 1. 伊朗会员推广活动新增会员数与新订购会员退订数相加后数量仍与订购成功数不符,因为中间表遗漏了某些渠道下的部分用户，导致新增会员数和新订购会员数统计出的结果比实际小. 2. 会员退订分析导出没有日期 EDP/用户趋势/会员退订分析中批量导出文件中增加时间维度 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 内部优化 | 游戏 | 10 | 02 接纳|组织方案设计 |
| WISEDATE平台切换DEMO | 游戏产业报表由易数平台迁移到WISE DATA平台，为打通技术方案可行性，拟使用WISE DATA框架开发DEMO。由于HA（数据呈现工具）发布不确定，以TCC（任务调度），FI（Hive）存储明细及细粒度统计数据，以此为基础目标业务统计数据首先存储在Hive数据库，之后同步到HBase数据库中。通过易数平台DM提供数据，EDP负责数据呈现。 | 2017-08-14 | 邱涛 00255622 | 内部优化 | 游戏 | 22 | 02 接纳|组织方案设计 |

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 8 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10:已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 2017-07-17：版本待验收 2017-07-25: 版本待验收,如果通过,请业务试用(验收责任人邱涛) 2017-07-29：版本已验收，田俊杰已验证OK，待上线。 2017/7/31: 8月10号前上线; 2017/8/4:待上线 2017/8/14:已上线，未使用，本周推动一线使用 | Open | 2017/6/26 | 2017/7/30 | 邱涛 |
| 16 | 确认视频后续版本计划;需要确认2B合同到期时间; | 2017-07-17:今年主要是2C需求，2B还未启动，当前无计划 2017-7-21： 跟视频侧产品经理确认，由于华为账号、华为支付暂不考虑支持运营商2B的特性（一键注册、一键订购、中期收租等），APP也不会做定制，17年底前不会考虑2B特性版本计划；  存量局点后面的策略整体是，不收编，合同到期后终止； 如果存量运营商想继续合作，引导做套餐的融合（如订购视频 送捆绑流量），支付通道、短信通道的合作，并接受华为视频APP不定制；  对于新增局点，如果运营商认可上面的要求，可以合作； 2017/7/24: 已有的2B合同不再续签,到期下线;需要确认2B合同到期时间; 2017/7/28:视频当前项目的合同&商用时间情况;每个合同的有效期为 3—5年;跟RDPM、产品管理、SE确认：2B项目，暂时没有后续路标 2017/8/4:游戏产业项目信息确认中，答复下周反馈 2017/8/14:（视频）中东北非延续3年，南太及其他延续5年（到2022年）；游戏产业待确认； | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 瞿成兵,邱涛 |
| 19 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 2017/7/28:方案正在家里的测试环境上验证，但是退服太慢160G 数据退服了30个小时，正在定位中； 2017/8/14：已下线20台，上周因为游戏产业报表性能问题下线暂停，要根据游戏产业的优化结果再确定下线计划； | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 20 | 自动化用例,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 | 2017-7-14:测试环境搭建中，BDI部件异常，正在解决 2017/7/24:新迭代的自动化必须完备,如果本迭代完不成,下个迭代优先安排; 2017/7/31:1,测试策略审视;2,需要考虑向wisedata迁移 2017/8/14：随201708H1迭代会发布07H2和08H1的自动化测试用例，向wisedata迁移后，用例入库部分改 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 曹洁生 |
| 27 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 | 2017/7/28:目前是重点对于消耗时长最长的易数日表统计V2/H003：内容概览日表统计进行优化;月初时即需要153分钟，现在月末结算优化到117分钟，不再报内存溢出错误 2017/8/4:分析原因，明细表索引创建时间由原40分钟增长到2小时，对处理总时长影响很大，需要FI支持定位。 2017/8/14:已调整参数，但没有效果，需进一步定位 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶、邱涛 |
| 28 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 | 2017/7/31:继续研究: TRM用起来,TALM关注实例化需求,SmartIDE关注特性开发和看板, CIDA关注自动化测试, DTS, Deployment | Open | 2017/7/24 | 2017/7/31 | 曹洁生 |
| 30 | 下周讲项目管理的内容 | 2017/8/4：需要重新修改汇报材料，下周重新汇报 | Open | 2017/8/7 | 2017/8/14 | 万明亮 |
| 31 | 视频和游戏版本是否一起发布 |  | Open | 2017/8/14 |  | 曹洁生、邱涛、瞿成兵 |