2017-9-4 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-9-4(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-6会议室  UPARK: 五楼1会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 会议纪要

## EDC改版需求,当天下午讨论；责任人：邱涛

## 韩正晶协调香港独立的环境，待全部验证完毕后，再上线；

## 曹洁生提出迁移需求，运营部帮忙落地；

## 迁移需求需要基线化，明确需求落入哪个迭代中，并且所有的需求都需要放入RAT中排；

## 已发现的安全问题需求已录，9月份需完成安全设计；

## 工程能力，由于新版本需要提前上线，所以老版本转入维护状态,新的开发相关电子流统一在新版本落地；

## 静态检查异常分析和处理，后期曹洁生、万明亮需要了解清楚；

# RAT结论

本次次RAT接纳9条游戏需求，共计134人天的工作量；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **需求提交人** | **需求提交时间** | **RAT上会时间** | **需求类型\*** | **产业** | **工作量(人天)\*** | **RAT结论** |
| H5游戏会员需求-合作管理 | 修改：CP会员有效下载=》Club会员有效下载  修改：会员总有效下载=》Club会员总有效下载  修改：CP有效下载占比=》Club会员有效下载占比  新增：H5会员有效启动  新增：H5会员总有效启动  新增：H5会员有效启动占比  修改：CP预计总流水(包含Club+H5+PPD+IAP)  修改：合作渠道流水=》Club合作渠道流水  修改：订阅存量流水=》Club订阅存量流水  新增：H5合作渠道流水  新增：H5订阅存量流水 | 马开峰 00341915 | 2017-08-26 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 21 | 02 接纳|组织方案设计 |
| H5游戏会员需求-会员用户 | ALL中的各统计指标包含H5的统计，即Club会员与H5会员指标叠加（如同时订购时记为2个会员） | 马开峰 00341915 | 2017-08-26 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 10 | 02 接纳|组织方案设计 |
| EDP->用户趋势->会员退订分析 | ALL中的各统计指标包含H5的统计，即Club会员与H5会员指标叠加（如同时订购时记为2个会员） | 马开峰 00341915 | 2017-08-26 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 26 | 02 接纳|组织方案设计 |
| H5游戏会员需求-收入分析 | EDP->付费分析->收入分析 H5页签下增加 合租渠道流水，订阅存量流水指标 | 马开峰 00341915 | 2017-08-26 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 13 | 02 接纳|组织方案设计 |
| WiseData 平台切换\_廊坊BDI流程改造 | 修改廊坊BDI流程，为香港提供数据源 | 邱涛 00255622 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 15 | 02 接纳|组织方案设计 |
| WiseData 平台切换\_EDP\_项目概况 | 切换原EDP项目概况报表 | 邱涛 00255622 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 12 | 02 接纳|组织方案设计 |
| WiseData 平台切换\_EDP\_用户趋势/会员用户 | 切换原EDP 用户趋势/会员用户报表 | 邱涛 00255622 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 12 | 02 接纳|组织方案设计 |
| WiseData 平台切换\_EDP\_用户趋势/用户活跃参与 | 切换原EDP 用户趋势/用户活跃参与报表 | 邱涛 00255622 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 12 | 02 接纳|组织方案设计 |
| WiseData 平台切换\_EDP\_用户趋势/会员退订分析 | 切换原EDP 用户趋势/会员退订分析报表 | 邱涛 00255622 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 功能 Function | 游戏 | 15 | 02 接纳|组织方案设计 |

SVN归档路径：https://szxsvn06-ex:3690/svn/TC\_EMUI\_DataService\_SVN/02.项目目录/09.eData项目/06.项目管理/6.4.需求汇总

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **会议** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 19 | 周例会 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 2017/7/28:方案正在家里的测试环境上验证，但是退服太慢160G 数据退服了30个小时，正在定位中； 2017/8/14：已下线20台，上周因为游戏产业报表性能问题下线暂停，要根据游戏产业的优化结果再确定下线计划； 2017/8/18：1、目前datenode节点已退服39个； 2、分析没有使用的或下线的应用节点清退，目前已经确认的9台（应用退服分析.xlsx） 3、测试床9台已经清理。 可以清退的机器累计：52台，目前还差30台，下周继续退服30台 本周每天退服10台，本周4前退服30台 2017/8/28:当前还有79台，本周应该可以完成 2017/9/4:已下96台，还剩余90台，费用相差16W左右，20号再讨论，当前先暂停下 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 27 | 周例会 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 | 2017/7/28:目前是重点对于消耗时长最长的易数日表统计V2/H003：内容概览日表统计进行优化;月初时即需要153分钟，现在月末结算优化到117分钟，不再报内存溢出错误 2017/8/4:分析原因，明细表索引创建时间由原40分钟增长到2小时，对处理总时长影响很大，需要FI支持定位。 2017/8/14:已调整参数，但没有效果，需进一步定位 2017/8/18:索引创建已将索引创建流程抽出，手动创建索引，执行频率为一天一次。待观察没有问题后修改为自动。同时优化JAVA实现中。 2017/08/25:系统优化到有2小时时间窗。但新上线版本的特性由于增加了维度，统计时间拉长，现暂将此统计分支下线，不影响其它旧特性运行。 2017/9/4：当前较稳定，待观察 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶、邱涛 |
| 28 | 周例会 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 | 2017/7/31:继续研究: TRM用起来,TALM关注实例化需求,SmartIDE关注特性开发和看板, CIDA关注自动化测试, DTS, Deployment 2017/8/18:后续SE要往TRM和TALM上录入需求，并作分解，工具持续引入 2017/8/25:模板已更新 2017/9/4：下午单独讨论 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/31 | 曹洁生 |
| 43 | 周例会 | 特性经理如何拿到项目奖金，需要向公司对齐，并且共同讨论方案 | 2017/8/28：28号已汇报，需要与下面的人达成一致 2017/9/4：毛利率已达到，但是需要明年才能实现； | Open | 2017/8/21 |  | 万明亮 |