2017-6-26eDataBI项目组例会会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-6-26(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-10会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾和本周计划

要求（记入纪要）：

1. 工作回顾和本周计划，基于周报来开展；下次会议就打开各自的周报讲解；
2. 回顾的重点是重点工作的目标达成和措施达成；而不是问题的处理流水；只关注问题流水账无法聚焦能力建设；
3. 下周的计划，需要在周报和会议中体现

|  |  |
| --- | --- |
| **责任人** | **工作内容** |
| 曹洁生 | 1，合作方形成3个特性团队，目前整体技能水平不高，将持续内部互助，招聘新员工 |
| 2，游戏报表合作开发201706H2接纳了10条需求共110人天的工作，目前处于开发状态 |
| 3，视频报表新引入的软通人员下周可投入视频报表的开发和运维中 |
| 4，开发&测试环境，镜像环境已经恢复，本周进行基本用例验证，预计下周结束 |
| 5，CI环境恢复30% |
| 邱涛 | 1，BDI在147机器上结算成功，但在146服务器上结算失败。 原因及进展：BDI为双节点集群，从19号起出现连续在146点上执行挂死（汇率信息加载HBASE库失败），导致EDC部分指标为空，经与BDI平台定位，修改配置文件重启服务后，目前正常。 |
| 2，从23起，早上巡检均会发现早一天的订阅流水为负值，在10点结算完成后，数据恢复正常。 原因及进展：暂不影响数据呈现，待定位。 |
| 3，偶发及历史数据错误 |
| 业务需求方面主是区域性项目需求分析及结算需求变更。 |
| 1.，区域性项目涉及一个项目包括多个国家的情况，在汇率及时区，依据目前分析，数据源已具备，界面还在确认中。 |
| 2.，要求对于结算依据CPFEE数据中增加支付渠道维度 |
| 韩正晶 | 1，重点工作和网上未问题分析给出时间计划 |
| 2， 深入分析数据不正常现象，分类分层去优化调优，不要只局限于解决问题 |
| 3，运维入口要求要可度量话，可衡量话。不能只局限于提供文档表面 |
| 瞿成兵 | 1，现网稳定 |
| 1） mobilis 用户注册数为0， 根因：top升级导致话单没有生成 |
| 2） mobilink 一个渠道营销指标骤降， 根因：一线运营经理停止营销导致 |
| 3）一线运营经理要求的手工统计：用户订购 按终端类型统计，用户停留时间统计（按终端类型） |
| 2，视频融合版本 报表需求讨论； |
| 3，7月份 易数视频需求 迭代规格； |
| 蒋潇 | 1， 事件模型管理门户完成wiseoper对接 |
| 2，风控实时报表体验后提出的问题和需求确认，澄清后继续开发，本周再次体验 |
| 3，迁移方案暂定3种策略，细化设计后，完成方案 |
| 4， 开放平台数据分析需求完成沟通，待制定后续版本支撑规划 |

# 重点工作

已刷新

SVN配置库目录：[https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS\_WAD\_SVN/trunk/eData-CBG/Team/02. 重点工作/大数据易数重点工作.xlsx](https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS_WAD_SVN/trunk/eData-CBG/Team/02.%20重点工作/大数据易数重点工作.xlsx)

# RAT结论

本日上会需求接纳5条，其中视频44人天，游戏97人天。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求提交人** | **需求提交时间** | **RAT上会时间** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **工作量(人天)\*** | **RAT结论** |
| DM模块监控 | 韩正晶 00275561 | 2017/6/19 | 2017/6/26 | 邱涛 00255622 | 内部优化 | 7 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 联合营销改版与新增统计项 | 李金玲 00285350 | 2017/3/1 | 2017/6/26 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 45 | 02 接纳|组织方案设计 |
|
|
|
| 精品包改版 | 马开峰 00341915 | 2017/4/1 | 2017/6/26 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 45 | 02 接纳|组织方案设计 |
|
|
| 用户活跃表能区分不同类型终端（Android/iOS/WebTV) | 范建波 | 2017/6/19 | 2017/6/26 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 22 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 【区分不同客户端的需求】订购用户能区分不同客户端的数据（Android/iOS/WebTV) | 范建波 | 2017/6/19 | 2017/6/26 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 22 | 02 接纳|组织方案设计 |
|

SVN配置库目录：[https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS\_WAD\_SVN/trunk/eData-CBG/Team/06. 项目管理/01. 需求管理/需求汇总/2017](https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS_WAD_SVN/trunk/eData-CBG/Team/06.%20项目管理/01.%20需求管理/需求汇总/2017)

1. 需要把简单的需求清单贴出来，不用所有信息，但是需要包含需求描述，产业，接纳意见，版本排期等信息
2. 需要有个基本的描述，本次RAT接纳XX条；AHB安排XX条，XX人天的工作量；其中视频XX人天，游戏XX人天

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 1 | 评估工作量标准 |  | Open | 2017-6-26 |  | 曹洁生、邱涛 |
| 2 | 给出自动化测试的方案 |  | Open | 2017-6-26 |  | 曹洁生 |
| 3 | 本次上会需求点接纳，但尚不具备AHB入口条件，AHB前重新审视 |  | Open | 2017-6-26 |  | 瞿成兵 |
| 4 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 |  | Open | 2017-6-26 |  | 邱涛 |
| 5 | 风控是安全做还是大数据做 |  | Open | 2017-6-26 |  | 苏强 |
| 6 | 周二下午梳理需求入口标准和出口条件以及认证，评审标准发出达成依据 |  | Open | 2017-6-26 |  | 曹洁生 |