2017-6-16 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-6-16（周五）  9:30－11：00 |
| **会议地点:** | 南京：N3-4F-1会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵 |

# 上周工作回顾

|  |  |
| --- | --- |
| **责任人** | **工作内容** |
| 曹洁生 | 1.合作版本开发要求： （1）团队组织， （2）版本节奏 （3）需求输入条件\版本输出条件 |
| 2.搭建Git |
| 邱涛 | 需求分析，完成75人天代码分析，有2 个需求被马开锋取消 |
| 韩正晶 | 1.优化迪拜网页加载慢的问题，目前加载时间最多7~8s，一线可接受。 |
| 2.梳理所有易数模块/应用的日志的清理策略； |
| 3.BI平台学习; |
| 4.整理现网维护案例，安排合作维优后续职责； |
| 瞿成兵 | 处理现网： 1.Sdk话单入库任务梳理，梳理出2个任务，把不用的入库动作停掉，目前视频入库步骤10min内完成； 2.现网数据恢复， 3.巡检 (1)15号发现14号的TUP话单产生7万条，经区域FTP中转后，到易数只有4万条。目前区域BDI无人维护，FTP入库有风险。易数认为不属于易数维护范围。（TUP在内网，数据不能直接传到廊坊） (2)结算算法SQL有bug，没有distinct导致表关联数据量大 (3) 发现脚本bug 4.梳理需求优先级；需求上周初上RAT 5.朱朋已经可以修改简单问题，刘艳云已熟悉BDI； |
| 蒋潇 | 1.写了基于spark的adopter框架（转换事件数据到JSON格式） |
| 2.风控需求输出 (1)UP登录阶段7个指标 (2)风控系统效果2个指标的实时报表 |

# 组织调整使走上正轨

## TM和FP人力分开结算

## 特性团队按FP结算；

## 维优、验收团队按TM结算；

## 7月份按新结算方式

## 理清输入、输出条件

## 建立小组织，杜绝混工时

## 晨会关键要过短期目标及进展；

## 需求来源

## 产业，优化，合作方的合理开销。

# 重点工作

月底前各责任人刷新

SVN配置库目录：[https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS\_WAD\_SVN/trunk/eData-CBG/Team/02. 重点工作/大数据易数重点工作.xlsx](https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS_WAD_SVN/trunk/eData-CBG/Team/02.%20重点工作/大数据易数重点工作.xlsx)

# 培训要求

在蒋潇的培训计划.xls上增加2个紧急的培训：

* BDI使用，
* MapReduce工作机制和适用场景。

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 1 | 骨干录入OMP |  | OPEN | 2016/6/16 |  | 曹杰生 |
| 2 | 如何判断已被CDN加速，输出方法 |  | OPEN | 2016/6/16 |  | 韩正晶 |
| 3 | 维护现网操作历史记录 |  | OPEN | 2016/6/16 |  | 韩正晶 |
| 4 | 月度报表的结算有2个指标失败，需协助定位 |  | OPEN | 2016/6/16 |  | 韩正晶 |
| 5 | UPARK与苏州绿区虚拟机之间网络质量不好，页面加载慢 |  | OPEN | 2016/6/16 |  | 潘磊 |