2017-7-6 版本开发问题回顾 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-7-6(周四) 9:30-13:00 |
| **会议地点:** | Upark 四楼2会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，邱涛、万明亮、王书韵、邱笋、赵文秋、李浩 |
| **纪要整理:** | 曹洁生 |
| **纪要审核:** | 苏强 |
| **议题：** | 1. eData BI自动化测试策略 2. 201706H2版本开发问题AAR |

## eData BI自动化测试策略

与自动化测试专家施磊、赵鑫讨论eData BI产品的自动化测试方案，结论如下：

**方案策略**：

1. 先实现报表在DM侧的接口自动化，
2. Web页面自动化暂时不做，后面有资源再启动

**测试方法**：

1. 预置数据源：按接口文档构造话单数据，每一种话单提供一批数据源，人工计算出预期结果，TMSS自动化用例从DM暴露的RMI接口进行校验；
2. 测试关注以下逻辑层：
   1. 数据源：通过BDI对数据源话单合法性（如数据类型，取值范围）进行验证
   2. Hive到HBase结算层相当于ODS层，需关注计算结果稳定性验证
   3. HBase到DM层：关注数据查询正确性验证

**遗留任务**：

1. PM给出计划哪个版本支持自动化测试，老版本指标完全覆盖的时间；
2. SE后续设计要约束产业侧的话单变动，BDI
3. 新上线的指标必须实现自动化测试；老指标的开始补自动化用例，老自动化补用例的计划与邱涛确认

## 201706H2版本开发问题AAR

**结论**：

1. 201707H1版本运作调整
   1. 预留下个版本需求的分析时间，当前版本7月20日（增5天）转验收
2. 迭代开始前，提前5-10天开发进行需求分析
3. 需要建立项目组内部规章制度，双周例会等
4. AAR会议前三天收集问题，筛选问题，进行排序
5. 迭代开始前，提前5-10天开发进行需求分析
6. AAR讨论结果如下：



**遗留问题**：

1. 转验收要保持遵循出口标准，给出完整资料和软件包； -- 责任人 万明亮
2. AAR输出物需SMART化，用数字说话 – 责任人 曹洁生
3. SE输出开发常规要求手册，供开发学习 -- 责任人 邱涛
4. 合作方团队建设 – 责任人 曹洁生、万明亮
   1. 合作方PM持续招聘骨干，目标是再增加2个特性经理
   2. 给苏强给出前端人员的具体要求，以便争取资源
   3. 需要建立项目组内部规章制度，双周例会等
   4. 划出内部人员培养计划，以培训为辅，实践为主推动内部人员成长