## 一、代码安全飞检组织

每个业务部门从三级scm中出1人，云安全与测试部出2人，共10人。

## 二、代码安全飞检范围

每个业务部门的一个主力产品版本，从中提取代码总规模不低于2K行进行检视（建议直接检视高风险模块）。

## 三、代码安全飞检相关要求

         飞检结果定期在云服务部研发ST会议及CBG隐私保护与网络安全办公室进行汇报，并在CBG层面公布代码安全飞检红黑榜，对优秀代码负责人进行通报表扬及激励；代码缺陷密度高的版本通报并要求相应的代码负责人在云服务部研发ST会议上汇报根因分析和改进计划；对代码安全飞检参与的专家进行鼓励，例行公布专家发现问题排名，对发现问题多，质量高的专家进行通报表扬及激励。

## 四、总体计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | 主要工作 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 状态 |
| 各部门参与代码安全飞检的名单 | 向各部门二级SCM确认参与名单 | 2017/6/19 | 2017/6/23 | 姜志华 舒超 | 完成 |
| 开工会 | 讲解本次代码安全飞检相关事项 1）讲解本次代码安全飞检总体安排 2）代码安全飞检规则和要求说明 3）检视代码确认，并落实检视分工 4）代码检视工具、检视模板、代码安全飞检规范（安全编码规范、代码安全飞检定级标准、案例模板） | 2017/6/28 | 2017/6/28 | 姜志华 舒超 各检视专家 | 完成 |
| 代码安全检视 | 落实代码安全飞检，输出检视表单，同时和代码作者确认问题，并形成终稿。 | 2017/6/28 | 2017/7/7 | 各检视专家 | 进行中 |
| 代码安全检视结果汇总整理 | 将各位检视专家的建议汇总、分类整理 | 2017/7/10 | 2017/7/12 | 舒超 | 未启动 |
| 案例输出&宣传 | 各专家输出案例，并组织评审定稿案例（反面案例+正向案例） | 2017/7/13 | 2017/9/13 | 各检视专家 顾磊 | 未启动 |
| 检视总结输出 | 输出检视总结文档 | 2017/7/13 | 2017/7/20 | 姜志华、舒超 | 未启动 |

检视专家名单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 主管 | 实际抽调接口人 | 检视专家名单 | 专家擅长编程语言 |
| 应用市场业务部 | 叶文武 00386870 | 张凤明 00275719 | 陆耀 00192113 | J2EE |
| Huawei Pay业务部 | 孙建发 00342029 | 袁非凡 00160951 | 刘建昌 00226995 | Android J2EE |
| 开放平台业务部 | 侯庆平 00419127 | 李洋 00274382 | 姚小虎 00380900 | J2EE |
| Hicloud业务部 | 丁熠 00160950 | 肖剑峰00198301 | 赵焕华 00198697 | J2EE |
| 视频业务部 | 冯源 00160838 | 孙洪飞 00197405 王文见 00287532 | 杨培林 00193515 | J2EE |
| 音乐业务部 | 魏武 00342028 | 朱杰 00169470 | 吴正国 00206576 | J2EE |
| 云平台开发部 | 余斌 00224215 | 黄晓生00334571 | 尧应权 00199378 | J2EE |
| 大数据平台部 | 尤鹏 00341937 | 郝江 00255729 | 曹洁生 00265108 | J2EE |
| 云安全与测试部 | 吴国庆 00341924 | 舒超 00302625 | 顾磊 00216208 邱永永 00412688 | Android J2EE |

检视代码分工：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **隶属部门** | **抽检代码类型** | **代码负责人** | **检视专家** | **实际代码检视量** | **检视状态** | **案例输出状态** | **抽检代码路径** |
| 应用市场业务部 | 服务器 | 傅鉴杏 00224216 | 姚小虎 00380900 邱永永 00412688 |  |  |  | <https://szxsvn04-ex:3690/svn/TC_CloudAPP_SVN/ApplicationStore/Trunk/TM/HiSpace/CMS> <https://szxsvn04-ex:3690/svn/TC_CloudAPP_SVN/ApplicationStore/Trunk/TM/HiSpace/CommentCMS> |
| Huawei Pay业务部 | 客户端 | 吴龙海 00189280 | 顾磊 00216208 邱永永 00412688 |  |  |  | [http://dgggit01-ge.huawei.com/UO/HiWallet/HiWallet -b UO/main/HiWallet](http://dgggit01-ge.huawei.com/UO/HiWallet/HiWallet%20-b%20UO/main/HiWallet) |
| 开放平台业务部 | 服务器 | 吴明辉 00246363 | 杨培林 00193515 |  |  |  | git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/common> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/cc> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/inapp> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/acd> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/connector> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/sdkserver> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/cs> -b OpenPlatform/Common/WTS git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/OpenPlatform/WTS/prediction> -b OpenPlatform/Common/WTS 请重点检视inapp/cc的代码，因为这块体量大，发现的问题也多。 |
| Hicloud业务部 | 客户端 | 刘俊丰 00175656 | 刘建昌 00226995 |  |  |  | <https://szxsvn04-ex:3690/svn/TC_CloudAPP_SVN/Backup/Trunk/PhoneClone/EMUI_Service_Lib> |
| 视频业务部 | 服务器 | 陈为 00230191 | 尧应权 00199378 |  |  |  | 仓：<http://csgit.huawei.com/ContentOperation/video_service/AggregationPlatform/Product> 开发分支：ContentOperation/main/AggregationPlatform/Product 仓：<http://csgit.huawei.com/ContentOperation/video_service/AggregationPlatform/Base> 开发分支：ContentOperation/main/AggregationPlatform/Base |
| 音乐业务部 | 服务器 | 张国宇 00347128 | 陆耀 00192113 |  |  |  | Git仓库：<http://csgit.huawei.com/ContentOperation/Music_Service/MusicServer> 分支名：ContentOperation/main/MusicServer |
| 云平台开发部 | 服务器 | 盛金文 00413062 | 曹洁生 00265108 顾磊 00216208 |  |  |  | <http://dgggit01-ge.huawei.com/CloudPlatform/PayServicePlatform/TradeServer> <http://dgggit01-ge.huawei.com/CloudPlatform/PayServicePlatform/TradeServer_CI> |
| 大数据平台部 | 服务器 | 梅岩 00239106 | 赵焕华 00198697 |  |  |  | SVN路径是<https://szxsvn06-ex:3690/svn/TC_EMUI_DataService_SVN/BICode/UEISS3.0_MasterPortal/Trunk/UserInsightSystem3> 最近切到git上了 git clone <http://dgggit01-ge.huawei.com/Bigdata/Cloud_Persona/UserInsightSystem3> -b Bigdata/Common/Cloud\_Persona |