研发外包项目工作量估计确认书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 项目名称： 大数据平台部eData委托开发项目(2017视频一期)  受益部门名称 及 部门编码： 消费者云服务大数据平台部 / 041091  受益项目名称 及 项目编码： 大数据平台/9402292 | | | | | | | | | | | |
| 工作量估计过程 | 类别 | | 规模 | | 生产效率 | | | | | | 工作量(人天) | 不引用PCB的声明 |
| 值 | 单位 | 值 | | 单位 | 是否引用PCB | | PCB编号 |
| *代码行(功能点/Story)* | | 12 | *kLOC* | 60 | | *LOC/人天* | *是* | | PCB201706270017 | *200* |  |
| *用例设计* | | 594 | *个* | 18 | | *个/人天* | *是* | | PCB201706270018 | *33* |  |
| *用例执行* | | 594 | *个* | 30 | | *个/人天* | *是* | | PCB201706270019 | *76* |  |
| 合计 | |  | | | | | | | | **309** | (人天) |
| 项目周期 | 活动类别 | | | | 活动持续时间(天) | | | | 备注 | | | |
| *开发* | | | | *44* | | | |  | | | |
| *测试/SDV* | | | | *20* | | | |  | | | |
| *验收* | | | | *6* | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| 签字  （打印成纸件后签字） | 环节 | 签字目的 | | | | 角色 | | | 签字 | | | |
| 估计 | 确保所负责模块估计工作量的结果的准确性，真实性 | | | | 开发工作量估计人员 | | |  | | | |
| 测试工作量估计人员 | | |  | | | |
| 资料工作量估计人员 | | |  | | | |
| 评审 | 估计的合理性 | | | | PM | | |  | | | |
| SE | | |  | | | |
| 复核 | 估计的规范性 | | | | QA | | |  | | | |
| 批准 | 满足部门的合作预算，确定项目外包的合理性 | | | | PDU部长 | | |  | | | |