研发外包项目工作量估计确认书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 项目名称：  受益部门名称 及 部门编码：  受益项目名称 及 项目编码： | | | | | | | | | | | | |
| 工作量估计过程 | 类别 | | 规模 | | 生产效率 | | | | | | | 工作量(人天) | 不引用PCB的声明 |
| 值 | 单位 | 值 | | 单位 | 是否引用PCB | | | PCB编号 |
| *代码行(功能点/Story)* | | *36000* | *LOC* | *45* | | *LOC/人天* | *是* | | | *XX0001* | *800* |  |
| *用例设计* | | *1500* | *个* | *10* | | *个/人天* | *是* | | | *XX0002* | *150* |  |
| *用例执行* | | *6000* | *个* | *20* | | *个/人天* | *是* | | | *XX0003* | *300* |  |
| *资料* | | *300* | *页* | *5* | | *页/人天* | *是* | | | *XX0004* | *60* |  |
| *脚本* | | *20* | *条* | *2* | | *条/人天* | *是* | | | *XX0005* | *10* |  |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | | | | | | **1320** | (人天) |
| 项目周期 | 活动类别 | | | | 活动持续时间(天) | | | | 备注 | | | | |
| *开发* | | | |  | | | |  | | | | |
| *测试/SDV* | | | |  | | | |  | | | | |
| *验收* | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |
| 签字  （打印成纸件后签字） | 环节 | 签字目的 | | | | 角色 | | | | 签字 | | | |
| 估计 | 确保所负责模块估计工作量的结果的准确性，真实性 | | | | 开发工作量估计人员 | | | |  | | | |
| 测试工作量估计人员 | | | |  | | | |
| 资料工作量估计人员 | | | |  | | | |
| 评审 | 估计的合理性 | | | | PM | | | |  | | | |
| SE | | | |  | | | |
| 复核 | 估计的规范性 | | | | QA | | | |  | | | |
| 批准 | 满足部门的合作预算，确定项目外包的合理性 | | | | PDU部长 | | | |  | | | |